厦门市塔式起重机智能操控系统

建设指引（试行）

总则

1.1  为落实《厦门市智能建造试点城市实施方案》《厦门市房屋市政工程智慧工地建设指引》（厦住建工〔2025〕71号）《厦门市住房和建设局关于明确智能建造技术应用有关要求的通知》（厦住建建筑〔2025〕70号）等有关文件精神，推动厦门市房屋市政工程智慧工地建设，提升塔式起重机数智化水平，实现智能化、科学化和规范化，特制定本指引。

1.2  本指引适用于塔式起重机智能操控系统进入厦门市新建、改（扩）建的房屋建筑和市政基础设施工程安装、使用、拆卸等。

1.3  塔式起重机智能操控系统的安装、使用、拆卸、检测、维护等除应符合本指引外，尚应符合国家、行业和本省市现行有关标准的规定，及相关全国性协会团体标准中与本指引无冲突内容。

适用标准文件

2.1  塔式起重机智能操控系统的安装、使用、拆卸、检测、维护等，适用的相关标准，主要包括但不限于以下项：

- 《起重机设计规范》（GB/T3811）

- 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB/T6067.1）

- 《起重机械安全技术规程》（TSG 51）

- 《起重机械安全监控管理系统》（GB/T 28264）

- 《起重机械 智能化系统 第1部分：术语和分级》（GB/T 45163.1）

- 《机械电气安全 机械电气设备 第32部分:起重机械技术条件》（GB/T 5226.32）

- 《塔式起重机》（GB/T 5031）

- 《塔式起重机安全规程》（GB 5144）

- 《塔式起重机设计规范》（GB/T 13752）

- 《塔式起重机安全监控系统及数据传输规范》（GB/T 37366）

- 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196）

- 《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》（JGJ 332）

术语和定义

- 塔式起重机智能操控系统（下文简称智控系统）：利用传感器、物联网通信、计算机、大数据、人工智能、自动控制等技术，对塔式起重机的运行过程进行自动检测、自主判断、智能控制与安全管理，实现塔机智能化运行的硬件和软件组成的系统。

- 部署：按照预定方案在工程施工现场相关位置安排和配置智控系统的行为。

- 接管：操作人员从智控系统获得手动操作塔机权限，改为人工控制，接管干预包括停止当前作业动作、手动控制塔机动作、急停等方式。

- 自动驾驶：智控系统以无人干预的方式，自动执行从起始点到目标点吊运作业的控制方式。

- 智能避障：智控系统在控制塔机自动驾驶运行过程中，发现运动路径上存在障碍物或人，能够自动控制塔机执行避让、绕行、减速或制动，避免发生碰撞的能力。

- 群塔防碰撞：系统实时监测本塔与邻塔的交叉工作情况，在可能发生碰撞时，提前发出声光告警，在自动驾驶状态下，自动采取避让、绕行、减速、制动等规避措施，从而避免发生碰撞。

- 群塔协同：智控系统在自动驾驶状态下，能够根据邻塔工作状态和作业需求，智能规划协同作业路径，通过等待、绕行、避让、减速、制动、接管等动作，自动协同完成吊装作业，降低人工干预度。

- 健康状态评估：通过收集、监测和分析塔机的运行数据、性能参数和故障信息等，对塔机当前的工作状态和整体健康状况进行评估和分析，能识别超设计、使用工况等异常状态并主动发出告警。

- 远程操控端：操作人员使用与塔机本体分离、通过可视化界面、视频等方式远程控制塔机作业的控制端，远程操控端包含智能终端、工业级遥控器、驾驶舱等模式。

- 运行环境识别：对塔机运行环境进行测量、扫描等处理，构建塔机作业环境模型的能力。

- 塔机姿态识别：对塔机进行测量、扫描等，获取塔机重要部位姿态的能力。

- 被吊物品识别：对被吊运物品进行测量、扫描等处理，获取被吊运物品的形状、重量等特征的能力。

- 智能规划路径：在塔机作业区域范围内，根据所给定的吊运任务，系统优选出吊具/吊物从起始点到目标点安全、高效的吊运路径的过程。

- 目标和事件探测与响应：对目标和事件进行探测，并进行适当的响应。

系统构成、编号与智能分级

- 4.1  系统构成

4.1.1 智控系统构成如下图：

- 4.2  系统编号

4.2.1  系统应统一编号管理。编号宜采用 “统一社会信用代码（18 位）— 产品类型（4 位）— 产品编号（年（4 位）— 月（2 位）—4 位序列号）” 的方式。其中，产品类型用 “TCIS” 表示塔式起重机智能操控系统。例如，生产塔机安全监控系统厂家的社会信用代码为 “123456789012345678”，2017年3月生产的第一台产品，其系统编号为 “123456789012345678TCIS2017030001”。

- 4.3  智能化分级与基本功能

4.3.1  根据《起重机械 智能化系统 第1部分：术语和分级》（GB/T 45163.1）起重机械智能化分级规定，将智控系统分为0-5级。按照高对低覆盖原则，高等级应在符合低等级要求基础上，具备更强的智能。

4.3.2  在各级行政主管部门尚未建立智能等级评定机制时，由企业根据本指引依序优先选择委托型式试验机构、厦门市智能建造产业协会、自行方式评定产品智能等级。在行政主管部门建立评定机制后，智能等级评定依相关机制执行。智控系统供应商应在企标和产品使用说明书中明确标示智能等级评定单位、智能等级和证明文件，以及具体的感知、决策、执行和其他综合能力。

4.3.3  0级（无智能化）应符合以下要求：

（1）具备符合《起重机械 安全监控管理系统》（GB／T２８２６４）规定的安全监控和识别塔机自身运行参数，并通过数据统计分析提高管理质量，辅助管理决策的功能：起重量、起重力矩、起升高度／下降深度、运行行程、幅度、回转角度，风速，操作指令、工作时间、累计工作时间、工作循环，吊点初始位置和最终位置（视频）等；

（2）具备《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB/T6067.1）、《起重机设计规范》（GB/T3811）、《机械电气安全 机械电气设备 第 32 部分：起重机械的特殊要求》（GB/T5226.32）等标准规定的保证塔机安全必备的告警、制动（刹车）、限制动作等基础保护功能。

4.3.4  1级（辅助智能化）应在其设计运行条件下符合以下要求：

（1）可进行塔机本体及智控系统健康状态评估；

（2）可对前款中各类危险状态进行告警，并限制人员相应操作，制动塔机回转、变幅、吊钩起升等相应动作；

（3）具备在一维吊装运动方向按照预设或给定的运行命令自动完成连续运行的能力；

（4）具备其他部分感知能力、决策能力、执行能力；

（5）司机执行吊运任务中智控系统没有执行的其他操作任务,并监控智控系统,在需要时介入操纵塔机或者关闭智控系统。

4.3.5  2级（部分智能化）应在其设计运行条件下符合以下要求：

（1）具备防摇摆控制、吊钩可视化和群塔防碰撞功能；

（2）具备在二维吊装运动方向按照预设或给定的运行命令自动完成连续运行的能力；

（3）具备其他部分感知能力、决策能力、执行能力；

（4）司机执行吊运任务中智控系统没有执行的其他操作任务,并监控智控系统,在需要时介入操纵塔机或者关闭智控系统。

4.3.6  3级（有条件智能化）应在其设计运行条件下符合以下要求：

（1）可自动识别被吊物，且对被吊物不符合规定的情况进行告警，并限制人员相应操作，中止塔机吊钩起升等相应动作；

（2）具备远程操控功能，远程操控端的操作功能应包括但不限于启动、回转、变幅、升降、急停、电笛、旁路、锁臂、制动、微动、风标、停止等，功能不得少于被控塔机上方驾驶室内联动台的控制功能；

（3）具备塔机垂直度、铰点位移等结构监控和异常状态告警功能；

（4）具备在三维吊装运动方向按照预设或给定的运行命令自动完成连续运行的能力；

（5）具备群塔协同作业能力；

（6）具备其他部分感知能力、决策能力、执行能力；

（7）司机执行吊运任务中智控系统没有执行的其他操作任务,并监控智控系统,在需要时介入操纵塔机或者关闭智控系统。

4.3.7  4级（高度智能化）应在其设计运行条件下符合以下要求：

（1）具备空间位置感知、运行环境识别、塔机作业面三维动态建模和实时更新能力，三维吊装运动方向实时规划路径、自动执行最小风险策略、自动避障，吊装区域边界探测与危险告警等全部感知、决策、执行能力和其他综合能力，能持续自动化运行，且具备与之相适应的目标和事件探测与响应的能力；

（2）值守人员在设计运行条件下不参与执行吊运任务,只监控智能监控系统,在需要时介入操纵塔机或者关闭智控系统。

4.3.8  5级（完全智能化）可实现自动挂取、装夹、放置被吊运物品，在任何可吊运条件下实现完全无人化吊装。值守人员仅在智控系统发出需要紧急介入请求时,才介入操纵。

5  基本规定

5.1  智控系统供应商在研发产品时，其主要功能、性能设计应优先执行国家标准、行业标准、地方标准或全国性协会制定的团体标准，若未有适用的前述标准，生产企业应根据《标准化法》和相关法规规定制定企业标准，并通过“企业标准信息公共服务平台”（网址：https://www.qybz.org.cn/）等途径主动向社会公开。

5.2  智控系统应进行型式试验，型式试验报告应注明智控系统支持的塔机种类、接口类型等，未经型式试验合格的产品不得进入本市房屋市政工程安装使用。

5.3  安装智控系统的塔机，其本体的合格证、出厂检验、型式检验报告应合法有效，其电控系统图纸、使用说明书等资料应齐全。

5.4  智控系统基本要求：

（1）智控系统应满足《塔式起重机》（GB/T 5031）所规定的塔机使用环境条件要求；

（2）在塔机上应设置能在塔上模式与智控系统模式（简称智控模式）之间切换的开关装置。只有选择智控模式时，远程操控端的控制指令才能起作用，否则应不起作用；

（3）智控系统或塔机出现断电、通信中断、通信超时、网络风暴等影响塔机安全作业的异常时，塔机应能自动进入回转、变幅、起升机构全部空挡制动状态，塔机司机应能在塔上驾驶室内继续作业；

（4）智控系统不应执行来自本系统外的操作控制指令；

（5）智控系统应能对塔机的吊装重量、吊次数量、吊次类型、吊次时长以及塔机的操作记录进行统计，通过数据统计分析提高管理质量，辅助管理决策；

（6）智控系统应具备辅助操控的功能，通过颜色、方向、数值等形式对操作人员进行到位提示实现精准吊装从而提高吊装质量，辅助作业操控；

（7）智控系统应能对系统操作人员和塔机司机身份进行生物识别，具备非持证人员驾驶塔机告警功能；

（8）智控系统应能对违规操作塔机和系统的行为进行提示、报警和记录；

（9）智控系统监测到异常数据（注：不同等级可监测数据不同）时，应能实时推送预警信息至管理人员；

（10）在塔机驾驶室安装的智控系统电子部件，应取得3C认证，并采取有效措施防止发生漏电、起火等问题。

5.5  智控系统数据采集、存储除应符合《塔式起重机安全监控系统及数据传输规范》（GB/T 37366）要求外，还应满足：

（1）实时数据采集周期不大于0.1s；

（2）塔机现场报警信息至远程操控端显示响应时间不大于2s；

（3）远程操控端实时数据刷新时间不大于1s，视频传输时延、包丢失率、包误差率和虚假包率应满足GB/T 28181的要求，图像延迟时间宜低于0.35s；

（4）数据应在本地存储，并具有备份措施；

（5）视频存储时间不小于14天，其他系统数据存储时间应覆盖智控系统使用周期；

（6）应支持查看塔机的实时作业数据和历史数据。

5.6  工程施工现场部署智控系统，一套系统对应操控一台塔机；多套智控系统分时共用一套远程操控端的，当智控系统运行于辅助智控模式，或由司机依托远程操控端手动操控时，一套远程操控端同一时段应仅能操控一台塔机；一台塔机同一时间只能由一套远程操控端控制；远程操控端配置数量应满足现场吊装工作需要。

5.7  智控系统宜接入施工现场智慧工地管理系统，并与厦门市智慧工地监管平台对接。

6  购置和部署

6.1  智控系统宜由建机一体化企业购置，必要时也可由施工总承包单位购置。施工总承包单位负责系统在工程施工现场的部署。

6.2  本市注册的建机一体化企业购置、相关企业在本市房屋市政工程部署智控系统，应充分考虑本市政策和工程施工现场安全条件，选择适当等级和功能配置的产品，宜选择3级及以上智能等级的产品，提升设备本质安全。

6.3  工程部署智控系统宜与塔机安装统一规划连续实施，施工总承包单位应组织制订部署方案，施工总承包单位及系统安装单位（或系统提供商）技术负责人共同审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后，在首台塔机正式安装1个月前告知相关建设工程质量安全监督机构（简称监督机构）。塔机运行一段时间后加装智控系统的，应在系统正式安装1个月前完成部署方案制订和告知。未完成本条规定事项的，不得进入工地安装。部署方案告知书参见附录1。

6.4  智控系统首次在本市房屋市政建设工程部署的，施工总承包单位应提交部署方案和系统功能性能指标等相关技术资料，经本市规定的相关机构组织专家论证通过后，再执行6.3条规定程序。

6.5  智控系统部署方案专家论证意见应明确系统智能等级和功能性能是否符合本指引和相关标准，施工总承包单位、建机一体化企业、系统安装维护单位等责任是否清晰，各类安全风险防患措施是否齐全，不符合的不得通过。

- 7  安装与拆卸

- 7.1  一般要求

7.1.1  智控系统安装由系统产权单位负责，系统提供商应对系统产权单位安装人员进行技术培训，经考核合格后颁发合格证才能参与安装工作，上塔机作业人员尚应持有高空作业资格证。系统产权单位可合同委托系统提供商负责系统安装拆卸。

7.1.2  系统安装拆卸时机：

智控系统部署与塔机安装统一规划连续实施时，系统安装作业应在塔机安装完成并依规检测验收合格后进行。

塔机运行一段时间后加装智控系统的，系统安装前应由施工总承包单位、监理单位组织建机一体化企业对塔机进行系统检查并确保合格，并与智控系统安装单位共同确认，必要时结合进行定期检测或专项检测。

系统拆卸应根据对应被操控塔机拆卸进程适时进行。

  - 7.2  安装拆卸准备

7.2.1  智控系统安拆施工前，系统安装单位应编制专项施工方案，报施工总承包单位、监理单位审核。

7.2.2  智控系统安装前，施工总承包单位应组织系统安装单位、监理单位按照厂家提供的供货清单进行验收，确认系统的所有设备部件完整、合格。

7.2.3  安拆作业前，系统安装单位应对作业人员进行安全技术交底。系统安拆安全技术交底记录参照本指引附录2。

- 7.3  作业安全和设备安装调试要求

7.3.1  施工人员应佩戴好各种劳动防护用品，高空作业时应系好安全带，并严格遵守高空作业规范。

7.3.2  当遇雨、雾或风速大于9.0m/s时，禁止进行智控系统的安拆作业。安拆作业应在白天进行，特殊情况需夜间作业时，应保证充足照明。

7.3.3  智控系统安装或拆卸作业期间，施工总承包单位应协调停止塔机吊装作业。

7.3.4  智控系统的安装调试应符合设计要求，设备应安装牢固，预留维修和操作空间。

7.3.5  在塔机上安装设备时，严禁破坏塔机物理结构，影响塔机受力；严禁对塔机电气线路做出影响性能稳定和塔机安全的改变。

7.3.6 系统设备安装固定后，不得干涉或影响其他设备或零部件的运行。

7.3.7 系统所有线缆、接头应稳固紧实，做好防水措施。 传输线路应可靠、稳定，线缆敷设应满足安全、消防的要求，应能满足工程施工现场环境要求。

7.3.8 系统的外部线缆连接时应留有余量并盘扎整齐,线缆应有正确、清楚的标识。

7.3.9  系统安装完成，应依据产品说明书进行调试。调试前，应满足：塔机各工作机构安全保护装置动作均准确、迅速、有效；系统开机自检通过，并能有效读取各传感器实时工作数据。调试过程应设专人值守。

- 8  安装自检、检测与验收

8.1  智控系统安装调试完成，系统安装单位应组织自检，自检表参照本指引附录3进行。

8.2  施工总承包单位应将自检合格的智控系统委托第三方专业机构进行检测。

8.3  智控系统检测时机参照塔机检测相关规定，除特别规定外，宜与塔机检测同步组织。

8.4  受委托的智控系统专业检测机构及其检测人员应具备相应检测能力。

8.5  对智控系统功能和指标的检测，内容应包含系统适用的相关标准及产品设计功能和指标，并进行空载运行试验、加载运行试验、超载运行试验和塔机自动驾驶避障试验。检测内容参照本指引附录4进行。

8.6  空载运行试验，在塔机空载状态下，使用智控系统的远程操控端操控塔机运行，验证吊钩到达目标点位置的准确性和手动微调控制状态。

8.7  额载运行试验，根据塔机型号和起重臂最前端 100%力矩额定载荷要求，选择相应的吊物重量，使用智控系统的远程操控端操控塔机运行，验证吊钩和吊物到达目标点位置的准确性、远程操控端上显示的吊物重量、起吊和运行时吊物与小车的同步运行一致性、落料时重物底部距下料平面的安全距离、吊物微调控制运行的准确性等。

8.8  超载运行试验，在塔机起重臂根部吊起塔机起重臂前端10米处最大力矩载荷1.1倍的重物时，远程操控端上应实时显示出吊起重物的实际重量；在到达允许小车变幅安全运行的限位位置时，系统应自动停止动作，此时手动控制和自动控制均应无法控制塔机执行上钩和小车前进的动作，并且系统应发出超载告警。

8.9  塔机自动驾驶的避障试验，仅针对设计具备相应功能的系统进行，包括固定障碍物和突发障碍物的避障试验。对于固定障碍物，智控系统在自动驾驶时应能自动规划路径绕开固定障碍物并完成吊装任务；对于突发障碍物，智控系统在自动驾驶过程中应能自动检测到吊物运动路径上的突发障碍物，并做出停止或更改路径绕行等动作而不发生与突发障碍物的碰撞。

8.10  智控系统检测合格后，施工总承包单位应组织建机一体化企业、系统供应商、监理单位等进行验收，验收应依据本指引和相关国标、行标进行（未有国标、行标时，可根据系统设计标准）。验收表见附录5。

8.11  系统经验收合格方可投入使用。系统投入使用后5个工作日内，施工总承包单位应通过“厦门市建设工程质量安全一体化监管信息系统”或线下方式向相关监督机构登记。《智控系统使用登记申请表》见附录6。

- 9  使用与维护

- 9.1 使用管理

9.1.1  施工总承包单位应根据智控系统智能等级、设计使用规定和行政主管部门要求，合理配置塔机司机、系统值守人员、司索工等作业人员。

9.1.2  塔机司机和系统值守人员应经智控系统智能供应商或专业机构的智控系统专业培训和考核合格，并获得考核合格证明，方可操作智控系统。塔机智能操控系统操作员培训考核表详见附录7。

系统值守人员担负智控系统故障等情况下塔机人工操作责任的，尚应具有塔机操作特种作业资格证。

9.1.3  应保证操作人员在地面操作室内的作业不受外界人为因素和环境因素干扰，地面操作室应配备空调，并应安装窗帘避免电脑显示器被自然光直射，应有措施保证在地面操作室内多名塔机司机语音沟通互相不受干扰。

9.1.4  需采用智控终端远程人工或辅助驾驶塔机时，宜采用系统供应商生产的专用驾驶台或工业控制器，不宜采用用户自行配置手机、平板电脑端安装相应APP方式。

9.1.5  操作智控系统前，应采用生物识别技术对操作人员进行身份信息核验，核验成功且具有相应权限才能操控系统。

9.1.6  安装了智控系统的塔机在每日使用前，应先由管理人员对系统进行检查，确认检查结果正常后方可授权塔机投入使用。

9.1.6  操作人员在每班次使用前，应按照智控系统的操作手册和使用要求先对系统运作、通讯状态、塔机状态等进行系统检查，确认正常后方可开始操作系统。进行空载试运行正常后，方可进行正式吊装工作。

9.1.7  操作人员在吊装过程中，应严格执行操作规程，遵循智控系统操作手册相关规定。

9.1.8  严禁操作人员在激活系统并获得操控权限后，将远程操控端交给没有权限的人员使用。

9.1.9  塔机进行安装、拆卸（含顶升加节或降节）作业或检修时，严禁使用智控系统操控塔机。

9.1.10  智控系统出现通讯故障、设备故障、操作异常等情况时，操作人员应停止操控塔机，并按照手册指引或联系维保人员，在确认故障排除且系统恢复正常后，方可继续使用系统。

9.1.11  6级大风（风速12m/s及以上）、大雨等恶劣天气来临前，应加强塔机的巡查，按照塔机安全要求和智控系统安全要求做好防护措施。严禁在大风、大雨、大雾等恶劣天气下使用塔机。

9.1.12  塔机顶升加节后，智控系统应更新塔机高度数据并重新进行标定；4级智能等级或具备作业现场三维建模功能的智控系统，尚应完成作业面模型和场景更新且校验通过后方可启用。塔机维修、更新、倍率及主钢缆等部件更换后，亦应重新标定传感器。

9.1.13  系统管理人员应定期检查系统数据存储情况和备份情况，包括完整性、可用性。

9.1.14  施工总承包单位应在吊装区域限制边界设置明显的警示标识,如警示灯、警戒线、警示标语等,提醒人员不得擅自进入危险区域。

9.1.15  值守人员进行安全巡逻,及时发现并制止违规进入限制区域的人员,确保施工现场人员遵守区域限制规定。

- 9.2  检查与维保

9.2.1  施工总承包单位、建机一体化单位、系统供应商等相关单位应以正式协议方式明确系统的检查、维护保养和故障检修等责任。施工总承包单位应负责系统日常检查保养，组织系统供应商或其他专业维保单位负责系统定期检查和维保，以及专项检查和故障维修；建机一体化企业负责塔机本体检查、维保和故障检修。相关单位应分别安排专人负责上述工作。

9.2.2  智控系统日常检查保养应由司机、值守人员实施，并应贯穿于整个作业班次，包括作业前、作业中和作业结束后的保养工作。设备存在不符合标准要求的问题时，应立即停止作业并及时联系专业维修人员维修。智控系统定期检查维保通常每半月一次。大风、暴雨等极端天气后应组织专项检查。日常检查、定期检查、极端天气专项检查记录参见附录8、9、10。

9.2.3  施工总承包单位应采取有效措施保证相关单位对智控系统和塔机本体的检查、维保、修理不造成相互影响，每次工作结束，应组织相关责任单位共同检查和书面确认系统和塔机正常。

9.2.4  施工总承包单位按行政主管部门要求登记智控系统的操作人员信息，信息包括但不限于姓名、照片、特种作业资格证等。此事项宜结合使用登记办理。

9.2.5  任何单位和个人不得擅自改变智控系统技术状态，包括但不限于拆卸、更换系统设备及构配件，更改系统软件。系统改造、软件升级视同新的系统部署和安装，应按本指引和相关规定执行。

# 附录1

塔机智能操控系统部署方案告知书

（相关监督机构）：

工程，施工单位          ，拟部署  套塔机智能操控系统，系统安装时间约为    年  月  日至    年  月  日，现告知贵单位，并提供部署信息表（表一），经施工总承包单位、监理单位审核合格的资料（表二）：

表一：塔机智能操控系统部署信息表

| 一、项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设（代建）单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建机一体化企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智控系统提供商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 智控系统安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 智控系统基本部署信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智控系统计划安装时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智控系统型号 |  |  |  |  | 智控系统数量 |  |  | 远程操控端类型 |  |  |  |  |  |  | 远程操控端数量 |  |  |
| 智控系统智能等级 |  |  |  |  | 智能等级评定单位 |  |  | 塔机司机数量 |  |  |  |  |  |  | 非司机的值守人员数量 |  |  |
| 智控系统主要智能功能： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、智控系统分套部署信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 塔机型号 |  |  | 塔机备案号 |  | 塔机生产商 |  |  | 智控系统编号 |  | 远程操纵端编号 |  |  | 智控系统安装时塔机高度（m） |  | 塔机计划最终高度（m） |  |

表二：总承包单位、监理单位审核资料及审核意见

| 审核资料 | 审核意见 |
| --- | --- |
| □系统型式试验报告； □系统部署方案专家论证意见； □经施工总承包单位及系统安装单位（或系统提供商）单位技术负责人审核并签字的系统部署方案。 | 施工总承包单位审核意见： （盖章） 年 月 日 |
|  | 监理单位审核意见： （盖章）： 年 月 日 |

说明：1、本告知书由施工总承包单位填写；2、系统此前已在本市工地部署过并通过专家论证部署方案的，可不再行组织专家论证，施工总承包单位应注明情况，并提交佐证材料。

施工总承包单位盖章：

监督机构接收人（签字）：

填报时间：     年   月   日

# 附录2

塔机智能操控系统安拆安全技术交底记录

施工总承包单位/系统安装单位：

| 工程名称 |  |  | 分部分项工程名称 |  | 塔机智控系统安装/拆卸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工种 |  |  | 交底日期 |  |  |
| 交底内容： 1、工程概况 2、施工布置 3、技术参数 4、施工工艺 5、施工流程 6、施工质量保证措施 7、施工安全保证措施 8、应急救援措施 |  |  |  |  |  |
| 交底人（施工现场管理人员） |  |  |  | 专职安全员： 年 月 日 |  |
| 被交底人（作业人员） |  |  |  |  |  |

# 附录3

塔机智能操控系统安装自检表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 系统安装日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统型号 |  |  | 系统智能等级 |  |  | 系统编号 |  |  |
| 塔机品牌 |  |  | 塔机型号 |  |  | 塔机备案号 |  |  |
| 检查结果代号说明 |  | “√”=合格 “○”=整改后合格 “×”=不合格 “/”=无此项 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 序号 | 检查项目 |  | 要求 |  | 检查结果 |  | 说明 |
| 资料 | 1 | 基础验收表 |  | 检查或实测记录、应附资料及签章齐全 |  |  |  |  |
|  | 2 | 部署方案、安全技术交底记录 |  | 内容及签章齐全 |  |  |  |  |
|  | 3 | 产品操作手册 |  | 内容齐全 |  |  |  |  |
| 硬件安装 | 4 | 安装内容 |  | 硬件安装内容、安装数量符合部署方案内容、无遗漏 |  |  |  |  |
|  | 5 | 安装结果 |  | 安装位置、安装过程、安装结果符合产品安装手册要求，无安装错误、安装异常 |  |  |  |  |
|  | 6 | 硬件功能检测 |  | 所有安装硬件通电正常、功能正常 |  |  |  |  |
| 软件安装 | 7 | 安装内容 |  | 软件安装内容、安装数量符合部署方案内容、无遗漏 |  |  |  |  |
|  | 8 | 安装结果 |  | 安装方式、安装过程、安装结果符合产品安装手册要求，无安装错误、安装异常 |  |  |  |  |
|  | 9 | 软件功能检测 |  | 软件功能检测结果正常（检测表另附） |  |  |  |  |
| 自检意见： 安装负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加自检人员（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录4-1

塔机智能操控系统检测表

（适用于0、1、2级）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 系统安装单位 |  |  |
| 塔机品牌 |  |  |  |  | 塔机型号 |  | 塔机备案号 |  |
| 系统品牌型号 |  |  |  |  | 系统编号 |  | 系统智能等级 |  |
| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测要求 |  |  |  | 检测结果 |
| 1 | 系统基本要求 |  |  | 1、塔上模式/智控模式切换功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、智控系统或塔机出现断电、通信中断、通信超时、网络风暴等影响塔机安全作业的异常时，塔机应能自动进入回转、变幅、起升机构全部空挡制动状态，司机应能在塔上驾驶室内继续作业 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、具备辅助操控的功能，通过颜色、方向、数值等形式对操作人员进行到位提示实现精准吊装从而提高吊装质量，辅助作业操控 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、能对系统操作人员和塔机司机身份进行生物识别，具备非持证人员驾驶塔机告警功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、能对违规操作塔机和系统的行为进行提示、报警和记录 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、监测到异常数据时，应能实时推送告警信息至管理人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、在塔机驾驶室安装的智控系统电子部件，应取得3C认证，并采取有效措施防止发生漏电、起火等问题 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、多套智控系统分时共用一套远程操控端的，当智控系统运行于辅助智控模式，或由司机依托远程操控端手动操控时，一套远程操控端同一时段应仅能操控一台塔机；一台塔机同一时间只能由一套远程操控端控制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9、智控系统接入施工现场智慧工地管理系统，并与厦门市智慧工地监管平台对接 |  |  |  |  |
| 2 | 数据采集存储基本要求 |  |  | 1、实时数据采集周期不大于0.1s |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、塔机现场报警信息至远程操控端显示响应时间不大于2s |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、远程操控端实时数据刷新时间不大于1s，视频传输时延、包丢失率、包误差率和虚假包率应满足GB/T 28181的要求，图像延迟时间宜低于0.35s |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、数据应在本地存储，并具有备份措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、视频存储时间不小于14天，其他系统数据存储时间应覆盖智控系统使用周期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、支持查看塔机的实时作业数据和历史数据 |  |  |  |  |
| 3 | 塔机运行参数监测 |  |  | 应能监测到起重量、起重力矩、起升高度／下降深度、运行行程、幅度、回转角度，风速，操作指令、工作时间、累计工作时间、工作循环，吊点初始位置和最终位置（视频）等数据，并能通过数据统计分析提高管理质量，辅助管理决策 |  |  |  |  |
| 4 | 告警功能 |  |  | 应满足GB/T6067.1、GB/T3811、GB/T5226.32等标准规定的保证塔机安全必备的告警、制动（刹车）、限制动作等基础保护功能 |  |  |  |  |
| 5 | 塔机机构监测和系统状态评估功能 |  |  | - 能检测塔机本地故障 - 能对智控系统健康状态进行评估 - 能对网络通信状态进行监测和反馈 |  |  |  |  |
| 6 | 危险状态告警和限制功能 |  |  | 对本表中序号第4、5项的告警信号，能限制人员操作，对塔机的回转、变幅、起升进行限制 |  |  |  |  |
| 7 | 1级自动运行能力 |  |  | 具备在一维吊装运动方向按照预设或给定的运行命令自动完成连续运行的能力 |  |  |  |  |
| 8 | 介入能力 |  |  | 司机能接入操控塔机或关闭智控系统 |  |  |  |  |
| 9 | 吊钩可视化 |  |  | 具备吊钩可视化能力 |  |  |  |  |
| 10 | 防摇摆控制 |  |  | 具备吊钩防摇摆控制能力 |  |  |  |  |
| 11 | 群塔防碰撞 |  |  | 群塔作业有碰撞风险时，能进行告警和限制塔机动作 |  |  |  |  |
| 12 | 2级自动运行能力 |  |  | 具备在二维吊装运动方向按照预设或给定的运行命令自动完成连续运行的能力 |  |  |  |  |
| 13 | 运行试验 | 空载运行试验 |  | 1、配合人工在其它维的手动操作，系统在一维（1级）或二维（2级）吊装运动方向按预设或给定的运行命令自动完成连续运行，吊钩可以达到指定目标点，偏差<1米 2、配合人工在其它维的手动操作，系统在一维（1级）或二维（2级）吊装运动方向按预设或给定的运行命令自动完成连续运行，吊钩最终停止在目标点上方安全区域内 3、在一维（1级）或二维（2级）吊装运动方向按预设或给定的运行命令自动完成连续运行过程中，没有发生碰撞 4、手动操控吊钩进行上、下、前进、后退和左右回转动作指令，塔机能够响应动作 |  |  |  |  |
|  |  | 额载运行试验 |  | 吊物重量：根据塔机型号和起重臂最前端 100%力矩额定载荷的吊物 1、配合人工在其它维的手动操作，系统在一维（1级）或二维（2级）吊装运动方向按预设或给定的运行命令自动完成连续运行，吊物可以达到指定目标点，偏差<1米 2、配合人工在其它维的手动操作，系统在一维（1级）或二维（2级）吊装运动方向按预设或给定的运行命令自动完成连续运行，吊物最终停止在目标点上方安全区域内 3、在一维（1级）或二维（2级）吊装运动方向按预设或给定的运行命令自动完成连续运行过程中，没有发生碰撞 4、手动操控塔机对吊物进行上、下、前进、后退和左右回转动作指令，塔机能够响应动作 |  |  |  |  |
|  |  | 超载运行试验 |  | 吊物：塔机起重臂前端 10 米处最大力矩载荷1.1倍的重物，自塔机起重臂根部开始作业： - 如目标点位置位于此时小车变幅安全运行的限位位置之外，在其它维手动操作配合下吊物应无法到达目标点或无法开始在一维（1级）或二维（2级）吊装运动方向按预设或给定的运行命令自动完成连续运行，同时系统发出相应的超载提示 - 如目标点位置位于此时小车变幅安全运行的限位位置之内，则在其它维手动操作配合下，吊物可以最终停止在目标点上方安全区域内 - 在一维（1级）或二维（2级）吊装运动方向按预设或给定的运行命令自动完成连续运行过程中，没有发生碰撞 - 手动操控塔机对吊物进行上、下、前进、后退和左右回转动作指令，塔机能够响应动作，当手动操控吊物前进到此时小车变幅安全运行的限位位置时，应无法继续前进和上钩，只能下钩和后退 |  |  |  |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论： 检测人员（签字）： 检测单位（盖章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、根据智控系统的智能化等级选择相应的表进行检测；

2、0级智能化系统，只检测1-4项和13项；

3、1级智能化系统须检测，应检测1-8项和13项；

4、2级智能化系统检测，应检测1-13项；

5、智控系统具备表中未列出的功能，可在“其他”项进行添加。

# 附录4-2

塔机智能操控系统检测表

（适用于3、4、5级）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 系统安装单位 |  |  |
| 塔机品牌 |  |  |  |  | 塔机型号 |  | 塔机备案号 |  |
| 系统品牌型号 |  |  |  |  | 系统编号 |  | 系统智能等级 |  |
| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测要求 |  |  |  | 检测结果 |
| 1 | 系统基本要求 |  |  | 1、塔上模式/智控模式切换功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、智控系统或塔机出现断电、通信中断、通信超时、网络风暴等影响塔机安全作业的异常时，塔机应能自动进入回转、变幅、起升机构全部空挡制动状态，司机应能在塔上驾驶室内继续作业 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、具备辅助操控的功能，通过颜色、方向、数值等形式对操作人员进行到位提示实现精准吊装从而提高吊装质量，辅助作业操控 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、能对系统操作人员和塔机司机身份进行生物识别，具备非持证人员驾驶塔机告警功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、能对违规操作塔机和系统的行为进行提示、报警和记录 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、监测到异常数据时，应能实时推送告警信息至管理人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、在塔机驾驶室安装的智控系统电子部件，应取得3C认证，并采取有效措施防止发生漏电、起火等问题 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、多套智控系统分时共用一套远程操控端的，当智控系统运行于辅助智控模式，或由司机依托远程操控端手动操控时，一套远程操控端同一时段应仅能操控一台塔机；一台塔机同一时间只能由一套远程操控端控制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9、智控系统接入施工现场智慧工地管理系统，并与厦门市智慧工地监管平台对接 |  |  |  |  |
| 2 | 数据采集存储基本要求 |  |  | 1、实时数据采集周期不大于0.1s |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、塔机现场报警信息至远程操控端显示响应时间不大于2s |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、远程操控端实时数据刷新时间不大于1s，视频传输时延、包丢失率、包误差率和虚假包率应满足GB/T 28181的要求，图像延迟时间宜低于0.35s |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、数据应在本地存储，并具有备份措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、视频存储时间不小于14天，其他系统数据存储时间应覆盖智控系统使用周期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、支持查看塔机的实时作业数据和历史数据 |  |  |  |  |
| 3 | 系统管理 | 项目管理 |  | 能够录入查看项目资料 |  |  |  |  |
|  |  | 塔机管理 |  | 能对塔机进行编辑、标定、授权 |  |  |  |  |
|  |  | 人员管理 |  | 能对人员进行信息录入、分配权限 |  |  |  |  |
|  |  | 系统检测 |  | 能够对塔机状况进行检查，检查不通过时可以限制塔机投入使用 |  |  |  |  |
|  |  | 塔机运行数据 |  | 能够对塔机运行数据进行记录、查看 |  |  |  |  |
|  |  | 权限控制 |  | 能够通过激活、权限转移等方式获取塔机操控权限，能够切换不同塔机进行操控 |  |  |  |  |
|  |  | 系统自检 |  | 能够实时和定时对系统健康状态进行自检并给反馈自检结果，自检不通过时可以限制塔机投入使用 |  |  |  |  |
|  |  | 结构监控 |  | 具备塔机垂直度、铰点位移等结构监控和异常状态告警功能，且数据精确 |  |  |  |  |
|  |  | 自动驾驶 |  | 能够发起自动驾驶并完成作业 |  |  |  |  |
|  |  | 手动驾驶 |  | 能够手动控制塔机动作，进行微操控 |  |  |  |  |
|  |  | 接管 |  | 能够随时从自动驾驶状态中手动接管塔机控制 |  |  |  |  |
|  |  | 作业面建模 |  | 能够建立作业面的的模型，包括三维模型和实景俯视图，具备自动更新和手动更新能力 |  |  |  |  |
|  |  | 智能感知 |  | 系统能够实时感知运行环境、塔机姿态、吊物状态、障碍物状态，并在远程操控端上进行显示，发现障碍物时能进行告警 |  |  |  |  |
|  |  | 智能避障 |  | 能够实时感知障碍物，自动执行绕行、减速、避让等智能避障动作 |  |  |  |  |
|  |  | 群塔防碰撞 |  | 系统能够有效实现群塔碰撞风险监测、在可能发出碰撞时发出告警，并在自动驾驶时能够采取避让、减速、制动等措施 |  |  |  |  |
|  |  | 群塔协同 |  | 在群塔作业自动驾驶时，能协同规划路径并自动执行作业，交叉作业时能自动进行避让、绕行、减速、制动等动作 |  |  |  |  |
|  |  | 应急操控 |  | 能够从远程操控端发出并让塔机执行急停、锁臂、启动、电铃等指令 |  |  |  |  |
| 4 | 运行试验 | 空载运行试验 |  | - 自动驾驶指令下，吊钩可以达到指定目标点，偏差<1米 - 自动驾驶状态下，吊钩最终停止在目标点上方安全区域内 - 自动驾驶运行过程中，没有发生碰撞 - 手动操控吊钩进行上、下、前进、后退和左右回转动作指令，塔机能够响应动作 |  |  |  |  |
|  |  | 额载运行试验 |  | 吊物重量：根据塔机型号和起重臂最前端 100%力矩额定载荷的吊物 - 自动驾驶指令下，吊物可以达到指定目标点，偏差<1米 - 自动驾驶状态下，吊物最终停止在目标点上方安全区域内 - 自动驾驶运行过程中，没有发生碰撞 - 手动操控塔机对吊物进行上、下、前进、后退和左右回转动作指令，塔机能够响应动作 |  |  |  |  |
|  |  | 超载运行试验 |  | 吊物：塔机起重臂前端 10 米处最大力矩载荷1.1倍的重物，自塔机起重臂根部开始作业： - 自动驾驶指令下，如目标点位置位于此时小车变幅安全运行的限位位置之外，吊物应无法到达目标点或无法开始自动驾驶，同时系统发出相应的超载提示 - 自动驾驶状态下，如目标点位置位于此时小车变幅安全运行的限位位置之内，则吊物可以最终停止在目标点上方安全区域内 - 自动驾驶运行过程中，没有发生碰撞 - 手动操控塔机对吊物进行上、下、前进、后退和左右回转动作指令，塔机能够响应动作，当手动操控吊物前进到此时小车变幅安全运行的限位位置时，应无法继续前进和上钩，只能下钩和后退 |  |  |  |  |
| 5 | 自动驾驶避障试验 | 固定障碍物 试验 |  | 系统可以检测到固定障碍物，并自动规划路径绕开障碍物 |  |  |  |  |
|  |  | 突发障碍物 试验 |  | 系统可以检测到作业路径上的突发障碍物，并能够在碰到障碍物前停止或重新规划路径绕靠障碍物 |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论： 检测人员（签字）： 检测单位（盖章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 根据智控系统的智能化等级选择相应的内容进行检测，但表中序号1、2的检测项目为通用要求，必须检测；

- 所使用的智控系统如不具备表中的功能可标明“无此功能”；

- 智控系统具备表中未列出的功能，可在其他进行添加。

# 附录5

塔机智能操控系统安装验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 系统安装单位 |  |
| 项目详细地址 |  |  |  |  |
| 验收内容说明： （系统验收清单、功能验收及检测情况另附表） |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |
| 施工总承包单位（盖章）： 意见： 年 月 日 |  | 监理单位（盖章） 意见： 年 月 日 |  |  |
| 建机一体化单位（盖章）： 意见： 年 月 日 |  | 系统安装单位（盖章）： 意见： 年 月 日 |  |  |

# 附录6

塔机智能操控系统使用登记申请表

申请人：                      联系电话：                 申请日期：    年     月     日

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统安装负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统型号 |  |  |  |  | 系统统一编号 |  |  |  |  |  |  | 系统智能等级 |  |  |  |  |  |
| 系统提供商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塔机备案号 |  |  |  | 塔机型号 |  |  |  |  | 系统安装时塔机高度（m） |  |  |  | 塔机最终高度（m） |  |  |  |  |
| 塔机制造厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  | 塔机产权单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统安装起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构 |  |  |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  |  | 项目检测负责人 |  |  |  |  |  |
| 检测报告 编号 |  |  |  |  |  | 检测报告日期 |  |  |  |  |  | 检测结论 |  |  |  |  |  |
| 系统安装使用作业人员 | 姓名 |  | 工种 |  |  | 特种作业资格证号 |  |  |  | 姓名 |  | 工种 |  | 特种作业资格证号 |  |  |  |
| 系统安装单位（供应商）意见 | 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 使用单 位意见 |  |  | 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 登记机构 审核意见 | 审核人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 登记编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本表中除使用登记编号及登记机构意见栏外，其余栏目由使用单位填写。

2、安装及使用作业人员应包括：系统安装拆卸工、塔机司机、系统值守人员、信号司索工、维修工等相关作业人员。

# 附录7

塔机智能操控系统操作员培训考核表

| 项目名称 |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参训人姓名 |  |  | 参训人身份证号 |  |  | 培训人员 |  |  |
| 序号 | 培训内容分类 | 培训内容 |  | 培训目标 |  |  |  | 是否掌握 |
| 1 | 理论培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 使用培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  | 培训单位（盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：

1、本表仅为示例，使用时，应根据实际产品情况详细制定具体培训内容、培训目标

# 2、应如实填写培训结果。

# 附录8

塔机智能操控系统日常检查维护记录表

| 塔机备案号 |  |  |  | 塔机型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月份 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查维护日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 |
| 1 | 感知单元 | 激光雷达正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北斗定位正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视觉相机正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传感器正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电量管理系统正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 塔机控制单元 | 左右控制器正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通断控制系统正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 场景感知系统正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动驾驶系统正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 决策规划系统正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视觉系统正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行为控制系统正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 远程操控端 | 通信正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动驾驶正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手动控制功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防碰撞功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定位工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络通信正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 监测数据正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查维护人员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部设备安全管理人员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明 |  |  | - √＝合格 ， ○＝整改后合格 ， ×＝不合格 ， ／＝无此项 ；2、本表于每月底，检查维保人员应报项目部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表仅为示例，应根据具体智控系统详细制定检查项目和检查内容。

# 附录9

塔机智能操控系统定期检查维护记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔机备案号 |  |  | 安装位置 |  |  |
| 塔机编号 |  |  | 塔机型号 |  |  |
| 系统型号 |  |  | 系统编号 |  |  |
| 维保单位 |  |  |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 存在问题 | 处理结果 |
| 1 | 塔机主控系统 | 控制中心设备正常、指示灯正常，连接线接头稳固无松动、无渗水、烧黑现象 |  |  |  |
|  |  | 各子系统工作正常 |  |  |  |
|  |  | 塔上/塔下工作模式切换功能正常 |  |  |  |
|  |  | 模式切换旋钮可正常旋转，无卡顿卡死或松动， |  |  |  |
| 2 | 雷达系统 | 雷达安装紧固，无晃动情况，镜面干净无异物。无渗水漏水现象 |  |  |  |
|  |  | 雷达感知数据正常、数据正确 |  |  |  |
| 3 | 传感器 | 传感器安装紧固没有明显晃动，连接部分转动灵活无卡阻现象，不干涉其他设备的运行 |  |  |  |
|  |  | 传感器数据正常，数据准确 |  |  |  |
| 4 | 相机系统 | 摄像头安装紧固，用力晃动时没有晃动现象，无渗水现象，镜头无明显灰尘，设有防坠落的安全绳时连接正常 |  |  |  |
|  |  | 镜头无破损，镜头朝向正常，视频显示正常 |  |  |  |
| 5 | 定位系统 | 定位设备工作正常、定位数据准确 |  |  |  |
| 6 | 远程操控端 | 远程操控端与塔机主控系统通信正常 |  |  |  |
|  |  | 远程操控端各部件工作正常 |  |  |  |
| 7 | 系统工作 | 系统感知功能正常，能准确识别障碍物 |  |  |  |
|  |  | 系统建模功能正常，能正常完成建模，模型与作业面一致 |  |  |  |
|  |  | 系统路径规划正常，能合理规划路径 |  |  |  |
|  |  | 系统自动驾驶正常，能正确执行自动驾驶指令 |  |  |  |
|  |  | 系统电子限位工作正常 |  |  |  |
|  |  | 系统物理限位工作 |  |  |  |
|  |  | 系统手动控制功能正常，指令执行正常 |  |  |  |
|  |  | 系统防碰撞功能正常，能发出告警和执行防碰撞动作 |  |  |  |
|  |  | 系统运行定位工作正常 |  |  |  |
|  |  | 网络通信状态正常 |  |  |  |
|  | 监测数据 | 监测数据符合存储要求，可查看，备份数据完整。 |  |  |  |
| 维保人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目机械或综合类专职安全管理人员（签字）： 施工单位项目部（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：

1.维保工作应由施工总承包单位（使用单位）指派的专业人员或委托第三方专业单位负责实施；

2.定期维保周期为：每半月进行一次；

3.定期维保完成后，施工总承包单位（使用单位）应予以确认，并留存归档。

# 附录10

塔机智能操控系统极端天气后检查维护记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔机备案号 |  |  | 安装位置 |  |  |
| 塔机编号 |  |  | 塔机型号 |  |  |
| 系统型号 |  |  | 系统编号 |  |  |
| 维保单位 |  |  |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 存在问题 | 处理结果 |
| 1 | 塔机主控系统 | 控制中心设备正常、指示灯正常，连接线接头稳固无松动、无渗水、烧黑现象 |  |  |  |
|  |  | 各子系统工作正常 |  |  |  |
|  |  | 塔上/塔下工作模式切换功能正常 |  |  |  |
|  |  | 模式切换旋钮可正常旋转，无卡顿卡死或松动， |  |  |  |
| 2 | 雷达系统 | 雷达安装紧固，无晃动情况，镜面干净无异物。无渗水漏水现象 |  |  |  |
|  |  | 雷达感知数据正常、数据正确 |  |  |  |
| 3 | 传感器 | 传感器安装紧固没有明显晃动，连接部分转动灵活无卡阻现象，不干涉其他设备的运行 |  |  |  |
|  |  | 传感器数据正常，数据准确 |  |  |  |
| 4 | 相机系统 | 摄像头安装紧固，用力晃动时没有晃动现象，无渗水现象，镜头无明显灰尘，设有防坠落的安全绳时连接正常 |  |  |  |
|  |  | 镜头无破损，镜头朝向正常，视频显示正常 |  |  |  |
| 5 | 定位系统 | 定位设备工作正常、定位数据准确 |  |  |  |
| 6 | 远程操控端 | 远程操控端与塔机主控系统通信正常 |  |  |  |
|  |  | 远程操控端各部件工作正常 |  |  |  |
| 7 | 系统工作 | 系统感知功能正常，能准确识别障碍物 |  |  |  |
|  |  | 系统建模功能正常，能正常完成建模，模型与作业面一致 |  |  |  |
|  |  | 系统路径规划正常，能合理规划路径 |  |  |  |
|  |  | 系统自动驾驶正常，能正确执行自动驾驶指令 |  |  |  |
|  |  | 系统电子限位工作正常 |  |  |  |
|  |  | 系统物理限位工作 |  |  |  |
|  |  | 系统手动控制功能正常，指令执行正常 |  |  |  |
|  |  | 系统防碰撞功能正常，能发出告警和执行防碰撞动作 |  |  |  |
|  |  | 系统运行定位工作正常 |  |  |  |
|  |  | 网络通信状态正常 |  |  |  |
|  | 监测数据 | 监测数据符合存储要求，可查看，备份数据完整 |  |  |  |
| 维保人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目机械或综合类专职安全管理人员（签字）： 施工单位项目部（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：

1.维保工作应由施工总承包单位（使用单位）指派的专业人员或委托第三方专业单位负责实施；

2.出现极端天气后，系统使用前应使用本表进行检测维护；

3.检查维护完成后，施工总承包单位（使用单位）应予以确认，并留存归档。